Sistema de áreas de conocimiento

Plan de Gestión de la Configuración

Versión 1

Historia de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Autor(es) |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/01/2026 | 1 | Versión inicial | Diego Chancusig & Mateo Medina |

Tabla de contenido:

Actividad 1: Descripción del Proyecto	4

1.1 Nombre del Proyecto	4

1.2 Objetivo General del Sistema	4

1.3 Alcance Funcional	4

1.4 Stakeholders Principales	4

1.5 Equipo de Trabajo	4

Actividad 2: Estructura del Documento de GCS	5

1. Introducción	5

1.1 Propósito del Plan	5

1.2 Alcance	5

1.3 Definiciones y Acrónimos	5

1.4 Referencias	6

2. Especificaciones de Gestión	6

2.1 Organización	6

2.2 Responsabilidades	6

2.3 Políticas y Directivas	7

3. Actividades de Gestión de la Configuración	7

3.1 Identificación de la Configuración	7

3.1.1 Criterios de Selección de ECs	7

3.1.2 Normas de Identificación (Nomenclatura)	8

3.1.3 Elementos de Configuración (ECs) Identificados	8

3.1.4 Líneas Base	9

3.2 Control de la Configuración	9

3.2.1 Proceso de Control de Cambios	9

3.2.2 Diagrama de Flujo (Descripción)	9

3.3 Contabilidad del Estado de la Configuración	10

3.3.1 Informes de Estado	10

3.4 Auditorías de Configuración	10

4. Herramientas y Recursos	10

4.1 Herramientas de Software	10

4.2 Estructura del Repositorio	10

5. Mantenimiento del Plan	11

Actividad 3: Roles y Responsabilidades	11

Actividad 4: Identificación de Elementos de Configuración	12

Actividad 5: Líneas Base	14

Actividad 6: Proceso de Control de Cambios	16

Actividad 7: Control de Versiones y Repositorios	17

7.1 Estructura del Repositorio	17

7.2 Estrategia de Ramas (Gitflow Simplificado)	17

7.3 Política de Commits y Etiquetas	18

Actividad 8: Auditoría y Reporte de Configuración	18

8.1 Proceso de Auditoría	18

8.2 Formato de Reporte de Estado de la Configuración	18

# Actividad 1: Descripción del Proyecto

## 1.1 Nombre del Proyecto

Sistema de Gestión de Áreas de Conocimiento (SGAC)

## 1.2 Objetivo General del Sistema

Desarrollar e implementar un sistema web integral que automatice y optimice la gestión académica del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El sistema abarca desde el registro de perfiles docentes hasta la asignación inteligente de horarios y espacios físicos, con el fin de reducir la carga administrativa en un 70% y mejorar la toma de decisiones mediante modelos predictivos.

## 1.3 Alcance Funcional

El sistema cubre los siguientes módulos principales, definidos como Épicas en el documento de requisitos:

- Gestión de Talento Humano: Registro de hojas de vida docentes y carga administrativa.

- Gestión Académica: Administración de áreas de conocimiento y asignación de docentes a materias.

- Planificación Académica: Creación de NRCs y estimación de demanda estudiantil con Inteligencia Artificial.

- Gestión de Espacios Físicos: Inventario y administración de laboratorios especializados y aulas.

- Asignación Inteligente: Generación automática de horarios mediante algoritmos de optimización.

- Reportes y Dashboard: Visualización de métricas de ocupación y carga horaria en tiempo real.

## 1.4 Stakeholders Principales

- Product Owner / Cliente: Coordinador Académico.

- Usuarios Clave: Coordinadores de Área (6), Directores de Carrera (3).

- Usuarios Finales: Docentes del departamento (60+).

- Sponsor: Director del Departamento.

- Soporte Técnico: Equipo de TI Institucional.

## 1.5 Equipo de Trabajo

Según el plan de recursos humanos:

- Tech Lead / Scrum Master: Arquitecto de Software (Docente).

- Development Team:

  - 1 Desarrollador Senior Fullstack (Líder técnico).

  - 1 Desarrollador Senior Backend/IA (Especialista en algoritmos).

  - 2 Desarrolladores Junior Frontend (Estudiantes/Pasantes).

  - 2 Desarrolladores Junior Backend (Estudiantes/Pasantes).

- QA Lead: Líder de Pruebas y Calidad.

- UI/UX Designer: Diseñador de interfaces.

# Actividad 2: Estructura del Documento de GCS

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito del Plan

El propósito de este Plan de Gestión de Configuración es establecer el marco metodológico para identificar, organizar y controlar las modificaciones del software y documentación generada durante el ciclo de vida del proyecto Sistema de Gestión de Áreas de Conocimiento. Este plan asegura la integridad de los productos, la trazabilidad de los cambios y facilita la visibilidad del estado del desarrollo para todos los stakeholders.

### 1.2 Alcance

Este plan se aplica a todos los productos de trabajo (entregables) generados por el equipo de desarrollo y gestión, incluyendo:

- Documentación de gestión (Planes, estimaciones, riesgos).

- Documentación técnica (Especificaciones, arquitectura, diseño).

- Código fuente (Frontend, Backend, IA).

- Scripts de base de datos y datos de configuración.

- Casos de prueba y manuales de usuario.

### 1.3 Definiciones y Acrónimos

| Acrónimo | Significado |
| --- | --- |
| CCB (Change Control Board) | Comité de Control de Cambios |
| EC (Elemento de Configuración) | Unidad lógica o física sujeta a gestión de configuración (ej. un documento, un módulo de código) |
| Línea Base (Baseline) | Conjunto de ECs revisados y aprobados formalmente que sirven como base para etapas posteriores |
| RFC (Request for Change) | Solicitud formal para modificar un EC o línea base |
| SGAC | Sistema de Gestión de Áreas de Conocimiento |
| SRS | Especificación de Requisitos de Software |

### 1.4 Referencias

- MÉTRICA v3 - Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información.

- IEEE Std 828-2012 - Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering.

- ISO/IEC 12207 - Procesos del ciclo de vida del software.

## 2. Especificaciones de Gestión

### 2.1 Organización

La gestión de configuración se integra dentro de la estructura organizativa del proyecto bajo la supervisión directa del Jefe de Proyecto (Tech Lead), quien actúa como Responsable de GCS. El Comité de Control de Cambios (CCB) operará como el órgano de decisión para cambios de alcance significativo.

### 2.2 Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad en GCS |
| --- | --- |
| Responsable de Configuración (Tech Lead) | • Elaborar y mantener este Plan de GCS. • Administrar el repositorio y crear ramas/tags. • Ejecutar auditorías de configuración. • Generar informes de estado. |
| Comité de Control de Cambios (CCB) | • Evaluar impacto (costo/tiempo) de las RFC. • Aprobar o rechazar cambios en líneas base. • Miembros: Product Owner (Coord. Académico) y Tech Lead. |
| Equipo de Desarrollo | • Seguir los estándares de nomenclatura y versionado. • Realizar cambios solo bajo autorización o tareas asignadas. • Resolver conflictos de fusión (merge conflicts). |
| Líder de QA | • Verificar que los ECs liberados cumplen los criterios de calidad. • Validar la integridad de las Líneas Base de Pruebas. |

### 2.3 Políticas y Directivas

- Política de "Todo bajo control": Ningún código fuente o documento entregable debe residir únicamente en estaciones de trabajo locales; todo debe estar en el repositorio central.

- Política de Integridad: Se prohíbe la modificación directa de la rama main (producción). Todo cambio debe pasar por un Pull Request y revisión de código.

- Política de Respaldo: El repositorio central debe contar con respaldos automáticos diarios.

## 3. Actividades de Gestión de la Configuración

### 3.1 Identificación de la Configuración

#### 3.1.1 Criterios de Selección de ECs

Se considerarán Elementos de Configuración (ECs) aquellos artefactos que:

- Son entregables finales al cliente.

- Son críticos para el mantenimiento futuro del sistema.

- Requieren control de versiones para gestionar su evolución histórica.

#### 3.1.2 Normas de Identificación (Nomenclatura)

Se utilizará la siguiente convención de nomenclatura para documentos y archivos:

- Documentos: [TIPO]-[PROYECTO]-[NOMBRE]-[VERSIÓN]

  - Ejemplo: PLAN-SGAC-GestionRiesgos-v1.0.docx

- Código Fuente: snake_case para archivos y carpetas.

- Etiquetas de Versión (Tags): vX.Y.Z (SemVer - Semantic Versioning).

  - X: Cambio Mayor (Incompatible).

  - Y: Funcionalidad Nueva (Compatible).

  - Z: Corrección de errores (Parches).

#### 3.1.3 Elementos de Configuración (ECs) Identificados

| ID | Nombre del EC | Tipo | Ubicación Repositorio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EC-01 | Especificación de Requisitos (SRS) | Documento | /docs/management | Tech Lead |
| EC-02 | Arquitectura del Sistema | Documento | /docs/technical | Arquitecto |
| EC-03 | Código Fuente Frontend | Software | /src/frontend | Dev Frontend |
| EC-04 | Código Fuente Backend | Software | /src/backend | Dev Backend |
| EC-05 | Módulo IA (Python) | Software | /src/ai-engine | Dev IA |
| EC-06 | Scripts de Base de Datos | Datos | /db/migrations | Admin BD |
| EC-07 | Plan de Pruebas | Documento | /tests | QA Lead |

#### 3.1.4 Líneas Base

Las líneas base representan el estado aprobado del sistema en puntos específicos del tiempo:

- Línea Base de Requisitos (LB-REQ): Comprende el SRS aprobado y el Acta de Constitución. (Hito: Fin Fase 1).

- Línea Base de Diseño (LB-DIS): Comprende la Arquitectura y Prototipos UI. (Hito: Inicio Desarrollo).

- Línea Base de Desarrollo (LB-DEV): Código estable al final de cada Sprint.

- Línea Base de Producto (LB-PROD): Versión final para despliegue (v1.0), incluye manuales y binarios.

### 3.2 Control de la Configuración

#### 3.2.1 Proceso de Control de Cambios

Cualquier desviación de una línea base aprobada sigue estos pasos:

- Solicitud: El usuario registra una Petición de Cambio (RFC) en la herramienta de gestión (Jira).

- Análisis: El Tech Lead evalúa el impacto técnico y económico.

- Evaluación CCB: El comité decide la aprobación basándose en el valor y riesgo.

- Implementación: Se crea una rama feature/ o hotfix/, se modifica el EC y se realizan pruebas.

- Cierre: Se integra el cambio a la línea base y se actualiza la versión.

#### 3.2.2 Diagrama de Flujo (Descripción)

Inicio -> Registrar RFC -> Análisis de Impacto -> ¿Afecta Línea Base?

- NO -> Implementar Cambio -> Fin

- SÍ -> Reunión CCB -> ¿Aprobado?

  - SÍ -> Planificar en Sprint -> Implementar -> Actualizar Línea Base

  - NO -> Notificar Rechazo -> Fin

### 3.3 Contabilidad del Estado de la Configuración

#### 3.3.1 Informes de Estado

El Responsable de Configuración generará el Reporte de Estado de la Configuración mensualmente, detallando:

- Listado de ECs y sus versiones actuales.

- Estado de las Solicitudes de Cambio (Abiertas, Aprobadas, Rechazadas, Cerradas).

- Desviaciones encontradas en auditorías.

### 3.4 Auditorías de Configuración

- Auditoría Funcional (FCA): Verifica que el EC cumple los requisitos funcionales (Se basa en reportes de QA).

- Auditoría Física (PCA): Verifica que el EC existe físicamente, está en la ubicación correcta y cumple los estándares de formato/código. Se realiza antes de cada liberación mayor (release).

## 4. Herramientas y Recursos

### 4.1 Herramientas de Software

Para automatizar la GCS se utilizará el siguiente stack:

- Control de Versiones: Git.

- Repositorio Remoto: GitHub / GitLab (Institucional).

- Gestión de Cambios: Jira / Trello.

- Integración Continua: GitHub Actions (para correr tests automáticos al integrar cambios).

### 4.2 Estructura del Repositorio

El proyecto utilizará un esquema de Monorepo con la estrategia de ramas Gitflow:

Plaintext

/root

├── /docs            # ECs Documentales

├── /src             # ECs de Código

│    ├── /frontend

│    ├── /backend

│    └── /ai

├── /db              # ECs de Datos

└── /tests           # ECs de Pruebas

Ramas:

- main: Producción (Estable).

- develop: Integración de desarrollo.

- feature/*: Nuevas funcionalidades.

- release/*: Preparación de versiones.

Link de repositorio:

https://github.com/Fm4mdR03/cgs-lab3

## 5. Mantenimiento del Plan

Este documento es un artefacto vivo. Será revisado por el Responsable de Configuración al finalizar cada fase principal del proyecto (Investigación, Desarrollo, Despliegue) para asegurar que los procedimientos descritos siguen siendo efectivos y adecuados a la realidad del proyecto.

# Actividad 3: Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades en GCS | Asignación en Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Responsable de Configuración | • Definir el Plan de GCS. • Administrar el repositorio Git y las ramas. • Crear las líneas base y releases. • Ejecutar auditorías de configuración. | Tech Lead (Arquitecto de Software) 555 |
| Jefe de Proyecto (Scrum Master) | • Facilitar el proceso de control de cambios. • Asegurar que el equipo siga los estándares de configuración. • Comunicar cambios a los stakeholders. | Tech Lead 6 |
| Equipo de Desarrollo | • Realizar cambios en los EC siguiendo el flujo de trabajo (Gitflow). • Resolver conflictos de fusión (merge conflicts). • Realizar pruebas unitarias antes de integrar cambios. | Senior & Junior Devs 7 |
| Comité de Control de Cambios (CCB) | • Evaluar y aprobar/rechazar solicitudes de cambios (RFC) que afecten el alcance, tiempo o costo. • Priorizar los cambios aprobados en el Product Backlog. | Product Owner (Coord. Académico) + Tech Lead 8 |

# Actividad 4: Identificación de Elementos de Configuración

Se han identificado los siguientes Elementos de Configuración (EC) basados en los entregables del proyecto99999:

| Identificador | Nombre del EC | Descripción | Responsable | Ubicación / Repositorio | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-SRS-01 | E1.4 Especificación de Requisitos (SRS) | Documento con las 35 HUs y criterios de aceptación. | Tech Lead | /docs/management/SRS.pdf | PDF/Docx |
| DOC-ARQ-01 | E1.3 Arquitectura del Sistema | Diagramas de componentes, modelo de datos y stack. | Tech Lead | /docs/technical/Architecture.pdf | PDF |
| SRC-FRONT | Código Fuente Frontend | Aplicación React.js, componentes UI, estilos. | Dev Frontend | /src/frontend (Git) | TypeScript/TSX |
| SRC-BACK | Código Fuente Backend | API REST en Node.js/Express, controladores, modelos. | Dev Backend | /src/backend (Git) | TypeScript |
| SRC-AI | Modelo de IA | Scripts de Python para predicción de demanda (HU-202). | Dev Senior IA | /src/ai-module (Git) | Python |
| DB-SCRIPT | Scripts de Base de Datos | Migraciones Prisma, semillas (seeds) y esquemas SQL. | Admin BD | /db/migrations (Git) | SQL/Prisma |
| TEST-CASE | E1.10 Plan y Casos de Prueba | Scripts de pruebas automatizadas (Jest/Cypress) y plan. | Líder QA | /tests (Git) | JS/Feature files |
| DOC-MAN-01 | E4.3 Manual de Usuario | Guías para Docentes, Coordinadores y Directores. | Tech Lead | /docs/manuals | PDF |

# Actividad 5: Líneas Base

Las líneas base se establecen al finalizar hitos clave del cronograma10101010:

| Línea Base | Momento de Establecimiento | Artefactos que la conforman |
| --- | --- | --- |
| Línea Base de Requisitos | Fin de Fase 1 (Semana 4) Tras la aprobación del SRS por el Coordinador Académico. | • Acta de Constitución (E1.1) • Especificación de Requisitos (E1.4) • Plan de Gestión del Proyecto (E1.2) |
| Línea Base de Diseño | Semana 5 (Inicio Sprint 1) Antes de comenzar la codificación masiva. | • Documento de Arquitectura (E1.3) • Prototipos UI/UX (E1.8) • Modelo de Datos Inicial (E1.9) |
| Línea Base de Código (Dev) | Fin de cada Sprint (Quincenal) Al cumplir el Definition of Done de las HUs del sprint. | • Código fuente (Frontend/Backend) versionado. • Scripts de BD actualizados. • Tests unitarios pasando. |
| Línea Base de Pruebas | Semana 28 (Fase Integración) Previo al despliegue en producción. | • Sistema Integrado Completo (E3.1) • Reporte de Testing de Regresión (E3.2) • Reporte de Pruebas de Rendimiento (E3.3) |
| Línea Base de Producto (Versión 1.0) | Semana 33 (Lanzamiento) Sistema en producción aceptado. | • Release v1.0.0 (Binarios/Docker images) • Manuales de Usuario Final (E4.3) • Manual de Administración (E6.2) |

# Actividad 6: Proceso de Control de Cambios

El proceso de control de cambios se alinea con la metodología Scrum adaptada para el proyecto. Cualquier cambio en una línea base aprobada (ej. un nuevo requisito no contemplado en el Sprint en curso o un cambio en la arquitectura) debe seguir este flujo:

- Solicitud de Cambio (RFC): El solicitante (ej. Coordinador de Área) registra el cambio en Jira/Project Management Tool.

- Registro y Validación: El Scrum Master revisa que la solicitud esté completa y sea coherente.

- Análisis de Impacto: El Equipo de Desarrollo y el Tech Lead evalúan el impacto en:

  - Costo/Esfuerzo: Puntos de Historia adicionales.

  - Tiempo: Afectación al Sprint actual o futuros.

  - Alcance: Si requiere eliminar otras HUs para mantener el cronograma.

  - Calidad/Riesgo: Posibles efectos secundarios (ej. rendimiento del algoritmo).

- Decisión del CCB: El Product Owner (con asesoría del Tech Lead) aprueba o rechaza el cambio.

  - Aprobado: Se añade al Product Backlog y se prioriza.

  - Rechazado: Se documenta la razón y se notifica al solicitante.

- Implementación: Se desarrolla el cambio en un nuevo Sprint o rama específica.

- Verificación y Cierre: QA verifica el cambio y se actualiza la línea base correspondiente.

# Actividad 7: Control de Versiones y Repositorios

Se implementará Git como sistema de control de versiones, alojado en GitHub/GitLab (según disponibilidad institucional).

## 7.1 Estructura del Repositorio

Se utilizará un repositorio único (Monorepo) para facilitar la coherencia entre frontend y backend, con la siguiente estructura de carpetas:

Plaintext

/gestion-areas-conocimiento

│

├── /docs               # Documentación (SRS, Arquitectura, Manuales)

├── /src

│   ├── /frontend       # Aplicación React.js

│   ├── /backend        # API Node.js/Express

│   └── /ai-engine      # Scripts de Python para ML

├── /db

│   ├── /migrations     # Scripts de migración de esquema (Prisma)

│   └── /seeds          # Datos iniciales

├── /tests              # Tests E2E y de integración

├── /devops             # Dockerfiles, docker-compose.yml, pipelines CI/CD

└── README.md

## 7.2 Estrategia de Ramas (Gitflow Simplificado)

- main: Contiene el código en producción (Líneas base de producto). Solo recibe merges desde develop o hotfix.

- develop: Rama principal de desarrollo. Contiene las últimas funcionalidades integradas para el próximo release.

- feature/HU-XXX-descripcion: Ramas temporales para desarrollar cada Historia de Usuario. Se crean desde develop y se fusionan mediante Pull Request.

- release/vX.Y.Z: Rama de preparación para una nueva versión (congelamiento de código para pruebas finales).

- hotfix/vX.Y.Z: Para correcciones críticas en producción.

## 7.3 Política de Commits y Etiquetas

- Commits: Deben seguir el formato convencional: tipo(alcance): descripción breve.

  - Ejemplo: feat(auth): implementación de login con JWT (HU-601)

  - Ejemplo: fix(scheduler): corrección de timeout en algoritmo

- Etiquetas (Tags): Se crearán tags anotados para marcar las líneas base de versión.

  - Ejemplo: v1.0.0-beta (Fin de desarrollo), v1.0.0 (Lanzamiento).

# Actividad 8: Auditoría y Reporte de Configuración

## 8.1 Proceso de Auditoría

- Qué se audita:

  - Auditoría Funcional (FCA): Verifica que el EC (software) cumple con los requisitos del SRS. Se realiza mediante la revisión de los Reportes de Testing (E2.2) al final de cada Sprint.

  - Auditoría Física (PCA): Verifica que el EC entregable (código, manuales) existe, está en la versión correcta y cumple los estándares de formato. Se realiza antes del lanzamiento (Fase 10).

- Cuándo se audita: Al final de cada fase principal y antes de cada Release mayor.

- Quién audita: El Líder de QA (para FCA) y el Tech Lead (para PCA).

## 8.2 Formato de Reporte de Estado de la Configuración

Este reporte se generará mensualmente para informar al Sponsor y stakeholders.

Reporte de Estado de Configuración - Proyecto SGAC Fecha de Corte: 30/03/2026

- Estado de Elementos de Configuración:

  - SRS (v1.2): Aprobado.

  - Código Fuente (v0.5.0): En desarrollo (Sprint 4).

  - Manuales: No iniciado.

- Líneas Base Vigentes:

  - Línea Base de Requisitos: Establecida el 20/01/2026.

  - Línea Base de Diseño: Establecida el 03/02/2026.

- Resumen de Cambios (Mes actual):

  - Solicitudes Recibidas: 5

  - Aprobadas: 3 (Implementadas en Sprint 5)

  - Rechazadas: 1

  - En Análisis: 1

- Métricas de Desviación:

  - EC modificados sin autorización: 0

  - Versiones de código no alineadas con Jira: 2 (Corregido).